Informacija apie daugiabučių namų renovavimo eigą Panevėžio rajone

2014 m. lapkričio 18 d.

2 etapas

| Eil. Nr. | Adresas | Susirinkimo data pritarimui | Butų skaičius | Bendras Plotas kv.m. | CPO Konkurso pabaiga | CVP IS Konkurso pabaiga | Rangovas | Statybos tech. priežiūra | Rezultatai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Melioratorių g. Nr.2 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-24 | 20 | 1308,7 | 2014-12-02 |  |  |  | Pritarta Renkamas rangovas |
| 2 | Melioratorių g. Nr.3 Dembavos k. (bendrija) |  | 32 | 2196,83 | 2014-12-02 |  |  |  | Pritarta Renkamas rangovas |
| 3 | Melioratorių g. Nr.4 Dembavos k. (bendrija) | 2014-10-01 | 32 | 2219,32 |  |  |  |  | Nepritarta |
| 4 | Melioratorių g. Nr.5 Dembavos k. (bendrija) |  | 40 | 2796,64 |  |  |  |  | 2014-11-20 Įvyks pakartotinis balsavimas |
| 5 | Melioratorių g. Nr.6 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-22 | 20 | 1321,29 |  |  |  |  | Pritarta Tikrina bankas |
| 6 | Melioratorių g. Nr.7 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-24 | 32 | 2216,87 |  |  |  |  | Pritarta Tikrina bankas |
| 7 | Melioratorių g. Nr.8 Dembavos k. (bendrija) | 2014-09-26 | 40 | 2751,66 |  |  |  |  | Nepritarta |
| 8 | Melioratorių g. Nr.9 Dembavos k. (bendrija) |  | 32 | 2288,11 |  |  |  |  | Nepritarta |
| 9 | Melioratorių g. Nr.10 Dembavos k. (bendrija) |  | 40 | 2727,86 |  |  |  |  | Nepritarta |
| 10 | Veteranų g. Nr.15 Dembavos k. (JVS) |  | 20 | 1346,59 |  |  |  |  | Nepritarta |
| 11 | Žemdirbių g. Nr.2 Velžio k. (JVS) |  | 20 | 1328,89 |  |  |  |  | Pritarta ruošiami dokumentai bankui |
| 12 | Žemdirbių g. Nr.2A Velžio k. (JVS) |  | 20 | 1340,84 |  |  |  |  | Pritarta ruošiami dokumentai bankui |
| 13 | Žemdirbių g. Nr.18 Velžio k. (JVS) |  | 20 | 1336,61 |  |  |  |  | Pritarta ruošiami dokumentai bankui |
| 14 | Nevėžio g. Nr.50 Velžio k. VšĮ VKŪ |  | 8 | 530,04 |  |  |  |  | Pritarta ruošiami dokumentai bankui |
| 15 | Švyturio g. Nr.25 Pažagienių k. (bendrija „Agro“ |  | 12 | 924,31 |  |  |  |  | Pritarta ruošiami dokumentai bankui |
| 16 | Dariaus ir Girėno g. Nr.45 Naujamiesčio mstl. VšĮ VKŪ |  | 8 | 749,75 |  |  |  |  | Pritarta ruošiami dokumentai bankui |
| 17 | Sporto g. Nr.25 Ramygalos mstl. (JVS) |  | 12 | 882,23 |  |  |  |  | Pritarta ruošiami dokumentai bankui |
| 18 | Maironio g. Nr.3 Krekenavos mstl. VšĮ VKŪ |  | 8 | 471,42 |  |  |  |  | Tikslinamas investicinis planas |