PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 27  d.

sprendimu Nr. T- PROJEKTAS

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau –Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų, Lt |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 159 082 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 129 349 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0,0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos, kitos teisėtai gautos lėšos | 634 |
| 1.4.1. | Palūkanos | 634 |
| 1.5. | Iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4): | 289 065 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 73 120 |
| 1.7. | 2011 metų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą likutis | 23 867 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 96 987 |
| 1.9. | Faktinės 2012 m. programos lėšos (1.5 + 1.8): | 386 052 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Lt |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 57 813 |
| 1.11. | 2011 metų ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 9 687 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 67 500 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Lt |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 231 252 |
| 1.14. | 2011 metų ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 8 373,00 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 239 625 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų,valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui |  |
| 2.1.1. | Miškų valdytojo repelentų, tvorų, individualių apsaugų įsigijimo, šių priemonių panaudojimo darbų finansavimas | Vykdytoja VĮ Panevėžio miškų urėdija. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. rugpjūčio 22 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones, įsigyta repelentų, plastikinio tinklo, bambukinių kuolų, medinių stulpelių vielos tinklo tvėrimui, vielos tinklo, atlikti repelentų tepimo, individualių apsaugų uždėjimo, tvorų tvėrimo darbai. | 95 868 |
| 2.1.2. | Miško savininko repelentų įsigijimo finansavimas | Vykdytojas A. Varis. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. rugpjūčio 22 d., pabaiga 2011 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant žalos prevencijos priemones, įsigyta repelentų, atlikti repelentų tepimo darbai. | 1 596 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės |  |
| 2.2.1. | - | - | 0,0 |
|  | Iš viso | 97 464 |

3. Programos lėšos, skirtos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Lt |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 46 026 |

4. Kitos aplinkos apsaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |
| 4.1.1. | Netinkamų naudoti gręžinių likvidavimui | Vykdytoja UAB „Geoaplinka“. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. kovo 12 d., pabaiga 2012 m. kovo 28 d. Atlikti numatytų likviduoti vandens gręžinių rekognoskavimo darbai. | 7 992 |
| 4.1.2. | Hidrotechninių statinių remontui | Vykdytoja A. Januškos firma „Hidroteras“. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. liepos 23 d., pabaiga 2012 m. rugpjūčio 6 d. Atlikti hidrotechninio statinio ant Šambalioniškio tvenkinio (Ramygalos sen.) avarinės būklės likvidavimo darbai. | 13 310 |
| 4.1.3 | Nuotekų surinkimo ir valymo sistemų įsigijimui, statybai | Vykdytoja Z. Skeiverio IĮ. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. gegužės 30 d., pabaiga 2012 m. spalio 1 d. Atlikti nuotekų įvado į Ramygalos seniūnijos pastatą įrengimo darbai. | 7 986 |
|  |  | Vykdytoja A. B. Oksienė. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. rugsėjo 7 d., pabaiga 2012 m. spalio 10 d. Įsigyta nuotekų surinkimo slėginė linija Bernatonių kaime. | 7 100 |
|  |  | Vykdytoja Žibartonių ŽŪB. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. lapkričio 27 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 10 d. Įsigyti Žibartonių kaimo nuotekų valymo įrenginiai. | 20 000 |
|  |  | Vykdytoja Ėriškių kaimo bendruomenė. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. gruodžio mėn. 27 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 31 d. Įrengti Ėriškių kaimo pirties nuotekų valymo įrenginiai. | 27 498 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |
| 4.2.1. | - | - | 0,0 |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |
| 4.3.1. | Užterštoms teritorijoms sutvarkyti | Vykdytoja UAB „Estko Kaunas“. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. balandžio 16 d., pabaiga 2012 m. balandžio 20 d. Įsigyti maišai šiukšlėms rinkti aplinkos tvarkymo akcijai „Darom 2012“. | 2 587 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Švaros komanda“. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. liepos 19 d., priemonės pabaiga 2012 m. gruodžio 25 d. Išvalyti ir sutvarkyti nelegalūs šiukšlynai Naujamiesčio, Panevėžio, Karsakiškio, Raguvos, Panevėžio seniūnijose. | 31 146 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Švaros komanda“. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. birželio 12 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 10 d. Surinktos ir išvežtos perdirbti bešeimininkės padangos (41,68 t). | 9 497 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkos apsaugos klausimais priemonės |  |
| 4.5.1. | Ekologinės spaudos prenumeravimui, ekologiniam švietimui | Vykdytoja Krekenavos regioninio parko direkcija. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. birželio 1 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 31 d. Finansuota informacinių-pažintinių lankstinukų apie Krekenavos regioninį parką leidyba. | 2 000 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ „Lututės“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. gruodžio 5 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 6 d. 2013 m. švietimo įstaigoms užsakyta 32 vnt. žurnalo „Lututė“ prenumerata | 1 920 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Šviesa“. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. gruodžio 5 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 6 d. Žurnalo „National Geografic Lietuva“ 2013 metų prenumerata (19 vnt.) švietimo įstaigoms. | 1 900 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ „Lututės“ leidykla. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. kovo 13 d., pabaiga 2012 m. gegužės 4 d. Įsigyta ir švietimo įstaigoms išplatinti 35 plakatai „Nedegink žolės“ ir 32 plakatai „Pasaulinė Žemės diena“. | 324 |
|  |  | Vykdytojos Panevėžio rajono savivaldybės švietimo įstaigos. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. liepos 1 d., pabaiga 2012 m. spalio 8 d. Organizuotas Panevėžio rajono švietimo įstaigų geriausiai tvarkomų aplinkų konkursas. Paskatinta 15 švietimo įstaigų. | 10 000 |
|  |  | Vykdytoja UAB „ALG knygynai“. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. spalio 1 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 20 d. Knygos (10 vnt.) rašinio ekologine tema konkurso laureatams. | 1 141 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ Baltijos miškai. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. spalio 10 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 4 d. Žurnalo „Miškai“ 2013 metų prenumerata (9 vnt.) švietimo įstaigoms. | 801 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |
| 4.6.1. | Pavojų keliančių medžių šalinimui, genėjimui | Vykdytojas Rolandas Ulis. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. rugsėjo 5 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 18 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Ramygalos, Naujamiesčio, Upytės, Miežiškių, Krekenavos, Karsakiškio seniūnijose. | 18 690 |
|  |  | Vykdytoja UAB „Švaros komanda“. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. balandžio 25 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 20 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Raguvos,Vadoklių Paįstrio, Velžio seniūnijose. | 11 970 |
|  |  | Vykdytojas Linas Jurgaitis. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. balandžio 25 d., pabaiga 2012 m. birželio 10 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo darbai Smilgių seniūnijoje. | 3 000 |
|  |  | Vykdytoja VšĮ Velžio komunalinis ūkis. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. spalio 9 d., pabaiga 2012 m. gruodžio 21 d. Atlikti pavojų keliančių medžių pašalinimo ir genėjimo darbai Miežiškių ir Panevėžio seniūnijoje. | 973 |
| 4.6.2. | Medelių įsigijimui ir parkų priežiūrai | Vykdytoja VĮ Panevėžio miškų urėdija. Priemonės vykdymo pradžia 2012 m. gegužės 31 d., pabaiga 2012 gegužės 31 m. Įsigyti medžių, dekoratyvinių krūmų sodinukai Panevėžio seniūnijai. | 647 |
|  | Medelių įsigijimui ir parkų priežiūrai | Vykdytoja B. Poliako individuali įmonė. Priemonės vykdymo pradžia 2011 m. lapkričio 21d., pabaiga 2011 m. guodžio 28 d. Už medienos ruošinius suolams Miežiškių seniūnijos skveruose apmokėti. | 598 |
|  |  |  | 178 492 |
|  | Iš viso |  |

- Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil.Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Lt |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą (1.8-2) | -477 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12-3) | 21 474 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkos apsaugos priemonių grupė (1.15-4) | 61 133 |
| 5.4. | Iš viso | 82 130 |

________________________________